邯郸市交通运输局

2017年部门决算公开情况说明

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

机构设置：邯郸市交通运输局是主管全市公路、民航和水上交通行业及指导城市客运的市政府工作部门。局机关共有11个处室，分别为：办公室、政策法规处（行政许可服务处）、综合规划处、财务处、人事劳动处、基建管理处、运输安全处、机关党委、监察室、工会、离退休干部处。所属事业单位21个，均为自收自支事业单位。分别为：交通建设投资管理中心、运输管理处、公路运输超限超载治理处、出租汽车管理处等。

二、部门决算单位构成

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市交通运输局机关 | 行政 | 县级 | 财政拨款（行政） |
| 邯郸市交通运输局运输管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局出租汽车管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市高速公路管理局 | 事业 | 县级 | 财政性资金零补助（自收自支） |
| 邯郸市交通运输局超限超载治理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 交通建设投资管理中心 | 事业 | 县级 | 财政性资金零补助（自收自支） |
| 邯郸市交通运输局公路养护管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局地方道路管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局公路路政管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局公路工程质量监督处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局合资合作公路管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局公路工程管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通局公路项目办公室 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局城郊公路养护处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局场站建设管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局事务管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局国有资产管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局通信管理处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局培训中心 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局材料供应处 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |
| 邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |

第二部分	邯郸市交通运输局2017年度部门决算报表(详见附表）

一、收入支出决算总表
二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、固有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  邯郸市交通运输局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

邯郸市交通运输局2017年度年初结转和结余84718.28万元，本年收入200972.95万元，本年支出180666.55万元，年末结转和结余105024.68万元。

与2017年预算相比：邯郸市交通运输局2017年年初预算收入支出均为19008.18万元，年末收入和支出决算数比年初预算数有大幅增加，主要原因是：1.年初预算数中不含大部分省级以上项目资金；2.工资调整等原因。

与2016年决算相比：邯郸市交通运输局2017年收入合计200972.95万元，比上年169128.73万元增长18.83%；支出180666.55万元，比上年119771.13万元增长50.84%（基本支出21621.03万元，项目支出159045.52万元）。2017年收入支出比2016年有所增长，主要是国家加大了对交通项目的投入，项目支出增加，主要是增加了对灾后重建项目、高速公路运营及还贷的投入以及人员工资上涨等。

- 收入决算情况说明

本年收入200972.95万元，其中：一般公共预算财政拨款136231.99万元，政府性基金预算财政拨款64740.95万元。

与2017年预算相比：2017年度财政拨款收入年初预算数19008.18万元，年末决算数比年初预算数有大幅增加，主要原因是：1.年初预算数中不含大部分省级以上项目资金；2.工资调整等原因。

与2016年决算相比：2017年财政拨款收入决算与2016年决算相比增加31844.22万元，增长18.83%，主要原因：一是工资上涨增加了财政拨款收入；二是国家加大对交通项目的投入，项目支出增加，主要是增加了对灾后重建项目、高速公路运营及还贷的投入以及人员工资上涨等。

- 支出决算情况说明

本年支出合计180666.55万元，其中：一般公共预算财政拨款115822.01万元，政府性基金预算财政拨款64844.54万元。

与2017年预算相比：2017年度财政拨款支出年初预算数19008.18万元，年末决算数比年初预算数有大幅增加，主要原因是：1.年初预算数中不含大部分省级以上项目资金；2.工资调整等原因。

与2016年决算相比：2017年财政拨款支出决算与2016年决算相比增加60895.42万元，增长50.84%，主要原因：一是工资上涨；二是项目支出增加。

- 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入支出全部为财政拨款收入支出，收入支出决算总体情况即为财政拨款收入支出决算总体情况。

五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出107.28万元，其中公务用车购置及运维费103.93万元，公务接待费3.34万元。

比2017年预算数125.74万元减少14.68%，其中：因公出国（境）费未发生；公务用车购置未发生，运行维护费103.93万元比年初预算102.5万元增加1.4%；公务接待费3.35万元比年初预算23.24万元减少85.59%。公务用车购置及运行维护费超预算是由于公路建设项目规模大，交通执法力度加大，车辆运营里程大，导致汽油及维修费用增加。2017年公务接待为国内公务接待，52批次共计246人。

比2016年支出决算101.71万元增加5.5%。其中：因公出国（境）费未发生；公务用车购置未发生，运行维护费103.93万元比上年决算99.61万元增加4.34%；公务接待费3.35万元比上年决算2.1万元增加59.52%。公务用车购置及运行维护费超预算是由于公路建设项目规模大，交通执法力度加大，车辆运营里程大，导致汽油及维修费用增加。公务接待费增加系省交通厅宣传中心委托电视台为“最美司机”评选来邯郸拍摄宣传片；2017年8月全省治理公路超限超载大检查，11月迎国检执法专项行动市际互检，12月迎国检专项整治行动省际互检；公路路政、道路运政领领域行政处罚检查督查等支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

- 第一部分  干线公路综合评价结论

（一）省级预算资金项目评价指标优良率

纳入2017年度省级财政专项资金绩效自评项目共计67个，其中已评项目59个，未评项目8个。

已评项目59个共设定2017年项目评价指标总数348个，评价等级为优的指标数量256个，评优率73.56%；评价等级为良的指标数量34个，评良率9.77%；评价等级为中的指标数量35个，评中率10.06%；评价等级为差的指标数量23个，评差率6.61%。项目优良率达83.33%。

（二）中央专项转移支付车购税项目评价情况

纳入2017年度省级财政专项资金绩效自评项目共计24个，其中已评项目17个，未评项目7个。

已评项目17个，共设定项目评价指标总数394个，评价等级为优的指标数量384个，评优率97.46%；评价等级为良的指标数量7个，评良率1.78%；评价等级为差的指标数量3个，评差率0.76%。项目优良率达99.24%。

（三）整体绩效目标的完成情况

根据以上项目评价指标优良率结果，较好的完成了年度预期绩效目标，基本完成普通干线公路投资建设及各类养护任务，有效地提升了路面通行能力。但也存在因各类主客观原因导致部分项目未达到预期，财政资金发挥应有效益有待进一步提高。

- （四）绩效指标完成情况分析

1、专项资金预算执行情况

2017年专项资金预算执行率为96.14%，见下表：

| 项目名称 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省补燃油税资金 | 33,129.60 | 31,279.32 | 94.42% |
| 中央专项转移支付车购税 | 33,591.00 | 32,862.81 | 97.83% |
| 合计 | 66,720.60 | 64,142.13 | 96.14% |

注：（1）省补燃油税资金中，存在未评价项目8个，涉及专项资金合计2810万元，占预算资金总额的8.48%；已评项目资金中，未执行金额合计1,850.28万元，占预算资金总额的5.58%。

（2）中央专项转移支付车购税资金中，存在未评价的项目7个，涉及专项资金合计321万元，占中央车购税专项资金总额的0.96%；已评项目资金中，未执行金额合计768.19万元，占中央车购税专项资金总额的2.29%。

2、已评项目主要指标完成情况

经对已评项目主要产出指标完成情况进行统计，2017年度省补燃油税项目建设投资完成率约为77.43%，资金支付时效完成率约为73.84%，而中央对地方专项转移支付项目中，支持国省干线公路建设及养护里程约为97.87%。

各类项目工程质量合格率及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度基本为90%以上。

3、已评项目指标优良率分析

已评省级预算资金项目指标优良率达83.33%，中央车购税资金项目指标优良率达99.24%，反映参评项目在产出指标、效果指标方面基本达到了项目预期。

已评省级预算资金项目指标评良率9.77%，中央车购税资金项目指标评良率为1.78%，主要反映在新改建工程、危桥加固等项目建设投资完成率指标，系部分项目开工较晚完工量较低、计量不及时等原因所致。

已评省级预算资金项目指标评中率10.06%，中央车购税资金项目指标评中率为0%，主要反映在新改建工程、危桥加固等项目建设投资完成率指标，系部分项目开工较晚完工量较低、计量不及时等原因所致。

已评省级预算资金项目指标评差率6.61%，中央车购税资金项目指标评差率为0.76%，主要反映在新改建工程、大中修、危桥加固、安防等项目的建设投资完成率及资金支付率二项指标，系项目规划调整、原材料价格上涨等因素影响，导致项目完工率较低，或完工后验收、资金支付手续办理滞后等形成资金执行率低。经对省补燃油税资金项目评差指标进行统计分类分析，指标评差原因分布及涉及项目资金分类分析：

（1）部分项目资金支付率低

如：邯郸S311邯临线永年至邱县段大中修结合3921.4万元；京广线临大线至山东界段大修工程1518万元。

（2）部分项目完工率低

京广线临大线至山东界段大修工程1518.3万元；邯郸S312邯沙线户村至武安南环段中修1771万元。

4、未评价项目情况

存在未评价项目15个，涉及专项资金合计3131万元，占全部专项资金66,760.60万元的4.69%，其中：省补燃油税资金项目8个，涉及专项资金合计2810万元；中央专项转移支付车购税资金项目7个，涉及专项资金合计321万元，经对省补燃油税资金未评价原因进行统计分类分析，主要为：

（1）交警未批断交手续及受材料上涨等原因，造成工程

推迟施工。

如：邯郸S222邢峰线下白石至磁山段中修预养结合, 交警未批断交手续及受材料上涨等原因，造成工程推迟施工。交警未批断交手续及受材料上涨等原因，造成工程推迟施工。目前正在进行施工前准备工作（断交手续跑办等），计划2018年7月1日开工建设，2018年7月16日完工。涉及资金508万元。

邯郸S314磁左线固镇至阳邑段中修，交警未批断交手续及受材料上涨等原因，造成工程推迟施工。现正在做施工前准备工作（断交手续跑办等），计划2018年7月16日开工建设，2018年7月31日完工。涉及资金904万元。

（2）项目规划设计调整，影响项目开工

如：2017年未招标，2018年6月完成招标。现正在做施工前准备工作（断交手续跑办等），计划2018年7月1日开工建设，2018年7月15日完工。涉及资金101万元；

（3）其他：邯郸S222邢峰线下白石至磁山段中修预养结合等5个大中修项目，当年未实施，涉及省补资金2,640万元。

- 第二部分   “7.19”特大洪水灾害普通干线公路及农村公路恢复重建资金综合评价结论

- （一）全部项目评价指标优良率

纳入2017年度财政专项资金绩效自评项目共计28个，其中已评项目28个，未评项目0个。

已评项目中，设定评价指标总数168个，其中：评价等级为优的指标数量140个，评优率83.33%；评价等级为良的指标数量12个，评良率7.14%；评价等级为中的指标数量6个，评中率3.57%；评价等级为差的指标数量2个，评差率1.19%。项目优良率达90.48%。

- （二）整体绩效目标的完成情况

根据以上项目评价指标优良率结果，邯郸市较好的完成了年度预期绩效目标，基本完成 “7.19”特大洪水灾害干线及农村公路恢复重建修复工程，有效地改善了干线及农村公路路况，从一定程度上提升了通行能力。但也存在个别未完成预期的项目，财政资金发挥应有效益有待进一步提高。

- （三）绩效指标完成情况分析

1、专项资金预算执行情况：专项资金预算金额38658万元，实际执行数33445.81万元，执行率86.51%。预算执行率整体较低的原因主要为计量手续不及时造成。

2、已评项目主要指标完成情况：经对已评项目主要指标完成情况进行统计，全省干线公路水毁修复重建项目建设投资完成率约为91%，资金支付时效完成率约为89%；而农村公路水毁修复重建项目建设投资完成率约为100%，资金支付时效完成率100%。工程合格率及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度基本为90%以上。

3、已评项目指标优良率分析：已评指标中，评价为优良的指标合计152个，占比90.48%，反映参评项目在产出指标、尤其在效果指标方面基本达到了项目预期，但仍存在一定提升空间。

评价为中的指标6个，占比3.57%，主要集中在干线公路重建项目投资完成率指标，资金支付率指标，系部分项目计量不及时等原因所致。

评价为差指标2个，占比1.19%，集中在项目支付时效完成率指标，主要原因系计量支付手续未完成。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年本部门（含20个下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费支出11759.28万元。其中：人员经费10467.24万元，日常公用经费1292.04万元;政府性基金安排的运行经费支出9861.75万元，其中人员经费8687.69万元，日常公用经费1174.06万元。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额37.11万元，其中采购货物35.82万元，采购服务1.29万元。2016年无政府采购。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额为398379.18万元，包括流动资产378894.88万元，固定资产18441.1万元，长期投资1001.5万元，无形资产41.71万元。固定资产含房屋4185.08万元，车辆3669.12万元（共有车辆232辆，其中：一般公务用车93辆，其他用车139辆），设备1178.08万元，其他固定资产9408.81万元。

资产总额比上年增加34585.94万元，其中流动资产增加33943.39万元，固定资产增加1142.21万元，在建工程减少541.36万元，无形资产增加41.71万元。

4、其他需要说明的情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

10、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

11、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境〉的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以
外的其他交通费用。女口飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

14、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

16、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。